### 1부: V3 AI 검수 엔진 리팩토링 및 안정화 DevLog (Task 49 ~ 117 요약)

#### 1. Phase 1: V2 "룰 엔진"의 붕괴 및 V3 설계 (Task 49 ~ 61)

- 문제 발생 (Task 51-53): List<Map>을 String으로 처리하려다 치명적인 _TypeError가 발생하며 V2 로직이 붕괴되었습니다.

- 근본 원인 식별 (Task 57-60): V2 "룰 엔진"(ai_verification_rules) 자체가 너무 복잡하고(Tightly Coupled), AI의 지식 컷오프(예: "iPhone 16"을 미래 제품으로 오인)에 대응할 수 없는 취약한 구조임이 드러났습니다.

- 핵심 결정 (Task 61): "AI 룰 엔진"을 전면 폐기. 모든 이미지와 텍스트를 AI에 한 번에 제공하고, AI가 "단순 감정 JSON"을 반환하는 **V3 "단순 감정 엔진"**으로의 전환을 결정했습니다. 새로운 V3 aiReport JSON 스키마를 확정했습니다.

#### 2. Phase 2: V3 "단순 감정 엔진" 전면 적용 (Task 62 ~ 70)

- 백엔드 (index.js / Task 64, 92, 118): ai_verification_rules 컬렉션에 대한 모든 참조를 삭제했습니다. generateFinalReport 함수를 위한 buildV3FinalPrompt를 새로 작성하여, AI가 V3 JSON을 생성하도록 지시했습니다. AI의 날짜 인식 오류(지식 컷오프)를 해결하기 위해 프롬프트에 [CONTEXT] (현재 날짜)를 주입했습니다.

- 앱 (Task 65-67):

  - ai_evidence_suggestion_screen: V2의 "룰 키" 대신 V3의 "단순 텍스트 제안"(suggestedShots)을 받도록 수정했습니다.

  - ai_final_report_screen: V2 리포트 대신 V3 JSON 스키마(가격 범위, 상태 등급)를 파싱하도록 _initializeControllers를 전면 수정했습니다. (Task 52/55 버그 해결)

  - ai_report_viewer: V3 JSON을 렌더링하도록 UI 로직을 전면 수정했습니다. (Task 53 버그 해결)

- 철거 (Task 68, 70, 71): ai_verification_rule_model.dart, categories_sync.js 등 "룰 엔진" 관련 파일을 물리적으로 삭제하고, 관리자 화면의 "룰 배포" 버튼을 제거했습니다.

#### 3. Phase 3: "관리자 검증" (Pending) 흐름 구축 (Task 77 ~ 79)

- 문제 식별 (Task 76-77): "iPhone 16" 오탐 사례를 통해, AI가 선의의 판매자를 '사기'로 오인할 수 있는 "False Positive" 위험을 발견했습니다.

- 백엔드 (Task 78): buildV3FinalPrompt를 수정하여, AI가 리포트에 trustVerdict: "suspicious" | "clear" (신뢰 등급) 키를 포함하도록 했습니다.

- 앱 (Task 79): ai_evidence_suggestion_screen의 _continue 로직을 수정했습니다. AI가 trustVerdict: 'suspicious'를 반환하면, AiFinalReportScreen을 건너뛰고 **"블라인드 제출"**을 실행합니다.

  - 상품 상태를 status: 'pending', aiVerificationStatus: 'pending_admin'으로 즉시 저장합니다.

  - 사용자에게는 불쾌한 보고서 대신 "관리자 검토를 위해 제출되었습니다"라는 중립적인 팝업(Task 87 수정)을 띄우고 홈으로 이동시킵니다. (Task 86 수정)

#### 4. Phase 4: 알림 시스템 완성 (Task 79 ~ 82, 94 ~ 97)

- 목표: pending 상태 변경 시 관리자와 판매자에게 알림을 전송하고, 승인/거절 시 판매자에게 결과를 알립니다.

- 백엔드 (Task 79, 94, 106): index.js에 2개의 새로운 Firestore 트리거를 추가했습니다.

  - onProductStatusPending: status가 pending이 되면, 관리자와 판매자 모두에게 FCM을 전송하고 users/{uid}/notifications 하위 컬렉션에 알림을 저장합니다.

  - onProductStatusResolved: status가 pending에서 selling(승인) 또는 rejected(거절)로 변경되면, 판매자에게 "승인됨" 또는 "거절됨 (사유: ...)" 알림을 전송/저장합니다.

- 앱 (Task 80-82, 95-97):

  - notification_service.dart (신규): FCM 초기화, 토큰 관리(fcmTokens 필드, Task 82), 알림 탭 내비게이션 로직을 구현했습니다.

  - notification_list_screen.dart (신규): main_navigation_screen.dart의 종(Bell) 아이콘(Task 96)과 연결되어, users/{uid}/notifications 컬렉션을 읽어와 목록을 보여줍니다.

  - GetX 네비게이션 충돌(ambiguous_extension_member_access, contextless navigation)을 Navigator.of(context)로 교체하여 해결했습니다. (Task 97, 101)

#### 5. Phase 5: AI 현장 인수(Takeover) 안정화 (Task 98 ~ 118)

- 문제: "AI 인수" 흐름이 V3로 업데이트되지 않아 match key 오류가 발생했습니다.

- 백엔드 (Task 98, 109, 112, 115, 118): verifyProductOnSite 함수를 "A/B 이미지 비교" 프롬프트로 교체했습니다. Copilot의 도움으로 "AI 실패" 시 match: null (판단 불가)을 반환하도록 수정하여 "거래 취소"를 방지했습니다. (Task 110, 115, 118)

- 앱 (Task 99, 107, 111, 113, 116-117): ai_takeover_screen.dart를 수정하여 V3 onSiteVerificationChecklist UI를 표시하고(Task 99), match: null을 받을 경우 "거래 취소"가 아닌 "재시도" 팝업을 띄우도록 3-Way Logic을 구현했습니다. (Task 111, 117)

- 안정화 (Task 102-105): admin_product_detail_screen의 승인/거절 로직을 수정하고(Task 102, 104), 관리자용 AiReportViewer UI를 개선했습니다. (Task 91, 105)